10-04-2020

Hvad har vi nået i dag?

* I dag startede vi dagen tidligere end normalt, da det er påskeferie, og vi ingen timer har.
* SW
  + Sekvensdiagrammet og klassediagram for UC1, UC2 og UC3 er blevet færdiggjort. Disse skal lige tjekkes igennem af Gunvor
  + Der er blevet påbegyndt sekvensdiagram for DE2-boardet, men dog stoppede vi, da der ingen UC er for dette. Så vi er i tvivl om det overhovedet skal laves.
* HW
  + Alt det der skal rettes, er blevet rettet igennem, og er klar til at blive reviewet
  + Færdiggjort de forskellige signaltyper og hvad de skal indeholde
    - Taget udgangspunkt i en glødepære med 230V, selvom det ikke er det endelige der skal bruges

Hvilke problemer er der opstået?

* SW
  + Der er blevet løst mange problemer i dag
  + Sekvensdiagrammet for DE2-boardet er et stort spørgsmålstegn. Dette er sat på pause, da der er opstået mange spørgsmål ift., hvordan det skal laves.

Hvordan har vi det?

* Man er lige så stille begyndt at vænne sig til at blive hjemme og at det ikke kommer til at ændre sig foreløbigt. Men dog er vi ikke glad for at arbejde online
* Det er svært at koncentrere sig længe, når det er online

Hvad er planerne for næste gang?

* Opdater tidsplan
* Vi ser på hinandens arbejde og prøver at reviewe hinandens
* Rette signalnavne, så det hele stemmer overens
* Evt. Reviewe de andres

Spørgsmål til vejleder

* Sekvensdiagram for DE2-boardet
  + Skal vi lave et sekvensdiagram for ændring af kode til DE2-boradet?
  + Hvis det skal med, skal man lave use case 4 for det, da det ikke nævnes nogle steder i projektet?
* Skal der pile på klassediagram?
  + Har domainer pile?