**Referat fra projekt møde # 3**

**Dato: 22/11-19**

**Tid: 9:00**

**Sted: Shannon/Edison**

**Fremmødte: Alle (Rasmus forsent)**

**Udeblevet med afbud:**

**Udeblevet uden afbud:**

* Gustav – motor simuleret og bygget på fumblebræt,
  + I dag skal testes med bil
* Sensor – ren struktur er skrevet for at få overblik
  + I dag skrives sensor op og switch funktionen arbejdes på.
* Lys – Lys skrevet diagram og struktur med
  + I dag skrives koden og diagram sættes op i visio
* Lyd – Hvordan man skal bruge bibloteket
  + Skal arbejde videre med somo
* Tidsplan
  + Forventet vs aktuelt
    - Tidsplan følges indtil videre
    - Begyndelse af implementering

Næste møde: